## Slide 1
주차 | 1 (6~12) | 2 (13~19) | 3 (20~26) | 4 (27~2) | 5 (3~9) | 6 (10~16) | 7 (17~23) | 8 (24~3) | 비고
백엔드 | 리뷰 시스템 사전 구현 | 수익화 구현 사전조사 | 수익화 구현 사전조사 |  |  |  |  |  | 
프론트 | DM 자동 로그인 (로그인 유지) | 수익화 구현 사전조사 | 수익화 구현 사전조사 |  |  |  |  |  | 
기능 구현 | DM | 리뷰 시스템 | 카운셀링 시스템 | 수익화 구현 | 1차 앱 검수 | 2차 앱 검수 | 수정 보완 | 수정 보완 | 
목표 | 홍보용 PPT 제작 | 홍보용 PPT 제작 | 홍보용 PPT 제작 | 홍보용 영상 제작 | 홍보용 영상 제작 | 홍보용 영상 제작 |  |  | 

## Slide 2
주차 | 4 (27~2) | 5 (3~9) | 6 (10~16) | 7 (17~23) | 8 (24~3) | 비고
백엔드 | 푸시 약속 인앱결제 | 푸시-심화 프로필 |  |  |  | 
프론트 | 푸시 약속 인앱결제 | 푸시-심화 프로필 |  |  |  | 
기능 구현 | 수익화 구현 | 수익화 구현 | 1차 앱 검수 | 2차 앱 검수 | 수정 보완 | 
목표 | 홍보용 PPT 제작 | 홍보용 PPT 제작 | 홍보용 영상 제작 | 홍보용 영상 제작 |  | 
To-dos
의사측 프로필 이미지 업로드 구현
푸시 알림 탭하면 바로 해당 메뉴로 이동하는 기능 구현
약속 잡기 메커니즘 구현 (프론트)
인앱결제 시스템 구현
의료인용 앱 회원가입 기능 구현
의료인용 앱 전반적인 리팩터링

## Slide 3: 프로젝트 로드맵
4주차 (1/27 ~ 2/2)
  반응형 Push notification system 구현
  약속 잡기 Mechanism 구현
  인앱결제 사전조사
    프론트엔드 파트: API 활용
    백엔드 파트: 인증 Mechanism
  (백엔드) kafka를 활용한 스케일러블 채팅 시스템 구현
  (백엔드) docker 및 Google Cloud Run을 활용한 스케일러블 서버화

## Slide 4: 프로젝트 로드맵
5주차 (2/3 ~ 2/9)
  반응형 Push notification system 구현
  약속 잡기 Mechanism 구현 계속
  병원 리뷰 기능 구현
  약속별 평가 기능 구현
  의사 프로필 업로드 기능 구현
  의사 <-> 병원 등록 시스템 구현
  병원 프로필 업로드 기능 구현
  (프론트엔드) 일일 Limit 부 UX 다듬기
  (백엔드) docker 및 Google Cloud Run을 활용한 스케일러블 서버화